## Slide 1: Ανεκτέλεστο Προϊόν Κύκλου Εργασιών (Sprint Backlog)
[Team 11]
[23-1-2022]
Κύκλος Εργασιών 1

## Slide 2: Nα ολοκληρωθεί επιτυχώς το mockup
Στόχος του Κύκλου Εργασιών (Sprint Goal)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

## Slide 3
Sprint #1 Backlog (To do…)
User Stories = Δραστηριότητες
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
#USM1
US_ID:1.1.1
Περιγραφή: Πως θα λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή, και τις θέσεις παρκινγκ
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει λογαριασμό κατά την είσοδο του στην εφαρμογή
Ημ. Έναρξης: 22/1/2022
Ημ. Λήξης:22/1/2022
#USS1
US_ID:1.1.2
ΠεριγραφήΠως θα είναι ασφαλής ο λογαριασμός μου στη συγκεκριμένη εφαρμογή?
Ονομα/Ρόλος: Developers/Product Owner
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: : Θα υπάρχει otp verification όπου ο χρήστης θα εισάγει το κινητό του.
Ημ. Έναρξης: 22/1/2022
Ημ. Λήξης: 22/1/2022
#USM1
US_ID:1.2.1
Περιγραφή: Θα μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία του λογαριασμού μου;
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Υπάρχει επιλογή στο main menu που επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείου του λογαριασμού του επιθυμεί
Ημ. Έναρξης:22/1/2022
Ημ. Λήξης:22/1/2022
#USM
US_ID:1.2.2
Περιγραφή: Πως θα μπορώ να βρω την τοποθεσία που ενδιαφέρομαι;
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Υπάρχει search bar στο οποίο ο χρήστης εισάγει τον δρόμο που θέλει να βρει θέση στάθμευσης
Ημ. Έναρξης:22/1/2022
Ημ. Λήξης:22/1/2022
#USM1
US_ID:1.3.1
Περιγραφή: Θέλω να ξέρω πως να πλοηγηθώ στη θέση που βλέπω
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Αφού γίνει επιλογή της θέσης θα φαίνεται στον χάρτη η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης
Ημ. Έναρξης:22/1/2022
Ημ. Λήξης:23/1/2022
#USW1
US_ID:1.3.3
Περιγραφή: Θέλω να μεταβώ σε μια τυχαία θέση στον χάρτη.
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Ο χρήστης θα μπορεί να καρφιτσώσει οποιαδήποτε τοποθεσία στον χάρτη που θέλει να μεταβεί , και να εμφανιστεί έπειτα η διαδρομή.
Ημ. Έναρξης: 22/1/2022
Ημ. Λήξης: 23/1/2022
#USM2
US_ID:2.1.2
Περιγραφή: Πρωτού διαβάσω τον οδηγό θέλω να ξέρω περι τήνος πρόκειται.
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Θα υπάρχει πρόλογος/περίληψη στην αρχή του οδηγού.
Ημ. Έναρξης:24/1/2022
Ημ. Λήξης:26/1/2022

## Slide 4
Sprint #1 Backlog (To do…)
User Stories = Δραστηριότητες
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
#USS2
US_ID:1.2.4
Περιγραφή: Θα μπορώ να αλλάξω το χρώμα στο background της εφαρμογής?
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Στα settings ο χρήστης έχει την δυνατότητα αλλαγής χρώματος και night mode
Ημ. Έναρξης: 22/1/2022
Ημ. Λήξης: 22/1/2022
#USW1
US_ID:1.2.5
Περιγραφή: Mπορώ να αποθηκέυω τοποθεσίες που είχα επιλέξει παλιότερα?
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Θα υπάρχει ιστορικό αναζήτησης που θα δείχνει στον χρήστη ποιές τοποθεσίες είχε εισάγει στο search bar.
Ημ. Έναρξης: : 22/1/2022
Ημ. Λήξης: 22/1/2022
#USS1
US_ID:1.3.2
Περιγραφή: Θέλω να μπορώ να πλοηγηθώ πίσω στη θέση που πάρκαρα το όχημα μου.
Ονομα/Ρόλος: Developers
Κριτήριο Ολοκλήρωσης: Με την επιλογή Save car park ο χρήστης μπορεί να σώσει τη θέση που έχει παρκάρει το όχημα του. Έπειτα με την επιλογή πάνω στη ΄θεση αυτη, θα εμφανιστεί η διαδρομή προς το όχημα.
Ημ. Έναρξης: 22/1/2022
Ημ. Λήξης: 23/1/2022